## Slide 1
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA EvaluaciÃ³n PrÃ¡ctica Etapa 2 - Continuidad Operacional (Semana 11)
â€¢ Asignatura: Taller de IntegraciÃ³n de Competencias II (IEI-094) â€¢ Integrantes del Equipo: - FabiÃ¡n Mora (Infraestructura, BD SQLite y Continuidad Operacional) - AgustÃ­n CaÃ±as (Desarrollo Frontend WPF MVVM y LÃ³gica de Negocio) - Paul Ferrada (ValidaciÃ³n QA, Pruebas xUnit y ExportaciÃ³n OfimÃ¡tica) â€¢ InstituciÃ³n: Instituto Profesional Santo TomÃ¡s â€¢ Fecha: Octubre 2026

## Slide 2
1. Contexto Empresarial y Continuidad Operacional
Caso: SoluciÃ³n de Asistencia para 25 trabajadores de empresa de productos quÃ­micos
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE â€¢ DotaciÃ³n: 25 colaboradores con necesidad de marcaje expedito de entrada y salida. â€¢ Normativa Laboral: Cumplimiento legal de registro horario fidedigno. â€¢ ReporterÃ­a de RRHH: DetecciÃ³n automÃ¡tica de atrasos (> 9:30 AM), salidas anticipadas (< 17:30 PM) e inasistencias en dÃ­as laborables. â€¢ IntegraciÃ³n OfimÃ¡tica: ExportaciÃ³n de planillas compatibles directamente con Microsoft Excel para cÃ¡lculo de nÃ³minas. â€¢ Resiliencia: Continuidad operativa aun ante caÃ­das temporales de la red externa.
GARANTÃA DE CONTINUIDAD (CE3N2) â€¢ SO Estandarizado: Windows 10/11 Pro 64-bit con runtime .NET 10 verificado. â€¢ Persistencia Local SQLite: Motor relacional embebido libre de latencias y con cero configuraciÃ³n de servidor. â€¢ Seguridad de Accesos: ContraseÃ±as encriptadas con algoritmo hash BCrypt. â€¢ Manejo Robusto de Excepciones: Captura global de eventos no controlados con registro en crash.log. â€¢ SincronizaciÃ³n Horaria: Reloj local sincronizado por protocolo NTP oficial para registros inalterables.

## Slide 3
2. Carta Gantt de la PlanificaciÃ³n (Actividad 2.2)
PlanificaciÃ³n cronolÃ³gica de actividades 2.2 a 2.6 y distribuciÃ³n de responsabilidades
Fase / Actividad | Semana | DuraciÃ³n | Entregable Principal | Responsable | Estado
Actividad 2.2: PlanificaciÃ³n e Inventario | Semana 7-8 | 7 dÃ­as | Catastro de Recursos y Matriz de Riesgos | FabiÃ¡n Mora | 100% Completado
Actividad 2.3: Manual de InstalaciÃ³n y SO | Semana 9 | 4 dÃ­as | Manual TÃ©cnico de Despliegue y ConfiguraciÃ³n | FabiÃ¡n Mora | 100% Completado
Actividad 2.4: BitÃ¡cora de Despliegue | Semana 9 | 3 dÃ­as | Registro de Procedimientos y Tareas TÃ©cnicas | Paul Ferrada | 100% Completado
Actividad 2.5: ValidaciÃ³n y Pruebas Unitarias | Semana 10 | 5 dÃ­as | 19 Pruebas xUnit y MÃ³dulo ExportaciÃ³n OfimÃ¡tica | Paul Ferrada | 100% Completado
Actividad 2.6: Lista de Chequeo y Video | Semana 11 | 4 dÃ­as | Checklist Operacional, Video Tutorial y PPT | Equipo Completo | 100% Completado

## Slide 4
3. InstalaciÃ³n y ConfiguraciÃ³n del Entorno (Actividad 2.3)
EstandarizaciÃ³n tÃ©cnica para asegurar la compatibilidad y continuidad del servicio
ENTORNO SISTEMA OPERATIVO â€¢ SO: Windows 11 / 10 Pro 64-bit. â€¢ Runtime: .NET 10 Desktop Runtime x64. â€¢ Permisos: Permisos NTFS de lectura y modificaciÃ³n en directorio local de la aplicaciÃ³n. â€¢ ResoluciÃ³n: 1920x1080 @ 100% escalado DPI verificado sin distorsiÃ³n.
BASE DE DATOS Y PERSISTENCIA â€¢ Motor: SQLite 3 relacional local. â€¢ ORM: Entity Framework Core 10. â€¢ Inicializador: DatabaseInitializer genera tablas e Ã­ndices automÃ¡ticamente. â€¢ Usuario Semilla: Administrador admin@empresa.cl generado con BCrypt en primera carga. â€¢ Integridad: RestricciÃ³n Ãºnica que impide entradas duplicadas por dÃ­a.
INTEGRACIÃ“N CON OFIMÃTICA â€¢ Servicio: ExportService especializado en exportaciÃ³n tabular. â€¢ CodificaciÃ³n: UTF-8 con BOM (Byte Order Mark 0xEF, 0xBB, 0xBF). â€¢ Delimitador: Punto y coma (;) nativo de Excel en espaÃ±ol. â€¢ Cobertura: Atrasos, salidas anticipadas e inasistencias exportables en 1 clic.

## Slide 5
4. Video Tutorial del Proceso de InstalaciÃ³n y ValidaciÃ³n
Evidencia audiovisual del computador operativo, despliegue y funcionamiento
ENLACE DIRECTO AL VIDEO TUTORIAL (AULA VIRTUAL / YOUTUBE / DRIVE): https://youtu.be/ejemplo-enlace-video-asistencia (Reemplazar con el enlace de grabaciÃ³n definitiva) ESTRUCTURA DEL VIDEO DEMOSTRATIVO (TIPO TUTORIAL): 1. Min 00:00 - 01:15 (FabiÃ¡n Mora): PresentaciÃ³n del equipo, contexto del caso empresarial y demostraciÃ³n del computador operativo con Windows 11. 2. Min 01:15 - 02:45 (FabiÃ¡n Mora): Proceso de instalaciÃ³n de .NET 10 Desktop Runtime, permisos NTFS e inicializaciÃ³n de SQLite. 3. Min 02:45 - 05:30 (AgustÃ­n CaÃ±as): DemostraciÃ³n en vivo de la aplicaciÃ³n WPF: Login admin/empleado, marcaje de asistencia, bloqueo de doble marcaje y gestiÃ³n de usuarios CRUD. 4. Min 05:30 - 07:15 (Paul Ferrada): GeneraciÃ³n de reportes con filtros automÃ¡ticos (atrasos > 9:30 AM, salidas anticipadas < 17:30 PM, inasistencias) y exportaciÃ³n a Excel en vivo. 5. Min 07:15 - 08:30 (Paul Ferrada y Equipo): EjecuciÃ³n de 19 pruebas unitarias automatizadas (dotnet test) y cierre con sello valÃ³rico.

## Slide 6
5. ValidaciÃ³n TÃ©cnica y Suite de Pruebas xUnit (Actividad 2.5)
19 Pruebas Unitarias Automatizadas aprobadas con 100% de Ã©xito
MÃ³dulo de Prueba (xUnit) | Pruebas Ejecutadas | Superadas | Fallidas | Resultado Operativo
AuthServiceTests (AutenticaciÃ³n y SesiÃ³n) | 3 pruebas | 3 | 0 | Aprobado (100%)
AsistenciaServiceTests (Marcaje y Restricciones) | 4 pruebas | 4 | 0 | Aprobado (100%)
UsuarioServiceTests (GestiÃ³n y CRUD de Usuarios) | 4 pruebas | 4 | 0 | Aprobado (100%)
ReporteServiceTests (Atrasos, Salidas e Inasistencias) | 3 pruebas | 3 | 0 | Aprobado (100%)
ExportServiceTests (ExportaciÃ³n CSV y UTF-8 BOM) | 5 pruebas | 5 | 0 | Aprobado (100%)

## Slide 7
6. Lista de Chequeo de Continuidad Operacional (Actividad 2.6)
AuditorÃ­a formal de 20 criterios tÃ©cnicos y funcionales del equipo y software
Fase Evaluada | Criterios Verificados | Estado Obtenido | Responsable
Fase 1: Pre-InstalaciÃ³n | Integridad del SO Windows, .NET 10 Runtime, NTP horario y espacio SSD. | 4/4 Conformes (100%) | FabiÃ¡n Mora
Fase 2: InstalaciÃ³n y BD | Permisos NTFS, SQLite asistencia.db, DatabaseInitializer y hash BCrypt. | 4/4 Conformes (100%) | FabiÃ¡n Mora / Paul Ferrada
Fase 3: Interfaz y Funcionalidad | Login, marcaje entrada/salida Ãºnico diario, gestiÃ³n CRUD de usuarios. | 5/5 Conformes (100%) | AgustÃ­n CaÃ±as
Fase 4: Reportes y OfimÃ¡tica | Filtros de atrasos > 9:30, salidas < 17:30, inasistencias y exportaciÃ³n Excel. | 4/4 Conformes (100%) | Paul Ferrada
Fase 5: ValidaciÃ³n y Contingencia | 19 pruebas xUnit aprobadas, captura global de errores y plan de backup. | 3/3 Conformes (100%) | Equipo Completo

## Slide 8
7. Conclusiones y Oportunidades de Mejora
Lecciones aprendidas, continuidad operacional y sello valÃ³rico institucional
CONCLUSIONES PRINCIPALES â€¢ Continuidad Garantizada: El computador y el sistema se encuentran 100% operativos, estables y protegidos ante fallos de conectividad. â€¢ Eficiencia en RRHH: La exportaciÃ³n nativa a Excel automatiza el cÃ¡lculo de liquidaciones reduciendo tiempos administrativos. â€¢ Sello ValÃ³rico Tomista: La Excelencia y Esfuerzo en el cÃ³digo riguroso, junto a la Fraternidad y Solidaridad en la coordinaciÃ³n grupal, superaron las malas prÃ¡cticas evidenciadas en el caso.
OPORTUNIDADES DE MEJORA â€¢ SincronizaciÃ³n Cloud HÃ­brida: Sincronizar periÃ³dicamente la base local SQLite con una instancia centralizada en Azure SQL o PostgreSQL. â€¢ Marcaje FÃ­sico / RFID: Integrar lectores de credenciales RFID o biomÃ©tricos para hacer aÃºn mÃ¡s Ã¡gil el flujo de entrada. â€¢ Alertas AutomÃ¡ticas por Correo: NotificaciÃ³n inmediata a supervisores ante atrasos reiterados o inasistencias injustificadas. â€¢ Instalador MSIX / Inno Setup: Empaquetar prerrequisitos para despliegue automatizado en nuevas sucursales.